# خطة مشروع بيئة المحاكاة التفاعلية لصيانة الحاسوب

## 🎯 أهداف المشروع

### الأهداف التعليمية

- التحصيل المعرفي: تمكين الطالب من التعرف على مكونات الحاسوب الداخلية وأسمائها ووظائفها

- المهارات العملية: تدريب الطالب على خطوات الصيانة الصحيحة بشكل تفاعلي آمن

- الدافعية: رفع مستوى الانخراط والتحفيز عبر التجربة الثلاثية الأبعاد

- التقييم الذاتي: قدرة الطالب على اختبار معلوماته فور انتهائه من التفاعل

## 🧩 القطع المطلوبة في نموذج FBX الثلاثي الأبعاد

| القطعة | الاسم بالعربية |
| --- | --- |
| Motherboard | اللوحة الأم |
| CPU | المعالج |
| RAM Sticks | شرائح الذاكرة |
| Power Supply Unit | مزود الطاقة |
| Hard Drive / SSD | القرص الصلب |
| GPU | بطاقة الرسوميات |
| CPU Cooler | مروحة التبريد |
| Case / Chassis | هيكل الجهاز |

## 🗺️ خطة تصميم صفحة الويب

### المرحلة الأولى — البنية التقنية

Three.js ← تحميل وعرض ملف FBX ثلاثي الأبعاد

Raycasting ← الكشف عن النقر على القطع

HTML/CSS   ← واجهة المستخدم والمعلومات

JavaScript ← منطق التفاعل والاختبارات

### المرحلة الثانية — مراحل التفاعل

- وضع الاستكشاف: يدور الطالب حول الجهاز.

- وضع التعرف: ينقر على قطعة = يعرف اسمها.

- وضع الصيانة: خطوات تفاعلية مرتبة.

- وضع الاختبار: اسأله عن قطعة عشوائية.

### المرحلة الثالثة — محتوى كل قطعة عند النقر

عند نقر الطالب على أي قطعة تظهر بطاقة تحتوي:

- اسم القطعة بالعربية والإنجليزية

- وظيفتها بجملة بسيطة

- مشكلة شائعة مرتبطة بها

- إجراء الصيانة الخاص بها

- صورة توضيحية

## 📅 خطة التنفيذ الزمنية

### الأسبوع 1 — الإعداد

- تجهيز ملف FBX وتقسيم القطع بأسماء واضحة في برنامج Blender

- إنشاء هيكل مشروع الويب

- اختبار تحميل الملف في Three.js

### الأسبوع 2 — التفاعل الأساسي

- تفعيل النقر على القطع (Raycasting)

- ربط كل قطعة ببطاقة معلوماتها

- إضافة تحريك الكاميرا (Orbit Controls)

### الأسبوع 3 — المحتوى التعليمي

- كتابة محتوى جميع القطع بالعربية

- تصميم وضع الصيانة التفاعلي

- إضافة الأصوات والتأثيرات البصرية

### الأسبوع 4 — التقييم والاختبار

- بناء اختبار نهائي داخل الصفحة

- اختبار مع مجموعة طلاب

- تعديلات بناءً على التغذية الراجعة

## 💡 توصيات لنجاح المشروع

من الناحية التقنية:

- استخدم Three.js مع مكتبة FBXLoader لتحميل النموذج

- قسّم نموذج FBX إلى meshes منفصلة لكل قطعة قبل الرفع

- أضف إضاءة HDR لإظهار القطع بشكل احترافي

من الناحية التعليمية:

- ابدأ بـ الاستكشاف الحر قبل الاختبار

- استخدم ألواناً مختلفة للتمييز بين القطع عند التحديد

- أضف شريط تقدم ليرى الطالب كم قطعة تعلّمها

من الناحية البحثية (لأغراض الدراسة):

- سجّل وقت التفاعل مع كل قطعة

- احتفظ بـ نتائج الاختبار لقياس التحصيل المعرفي

- قارن بين مجموعة تفاعلية ومجموعة تقليدية